合同编号：

建设工程施工图设计文件审查合同

委托单位： 四川护理职业学院

项目名称： 四川护理职业学院卫生健康实训基地建设项目

工程地点： 德阳市一环路东一段199号

审查单位：

审查单位资质：

年   月   日

委托单位（甲方）：  四川护理职业学院

审查单位（乙方）：

甲方委托乙方承担 四川护理职业学院卫生健康实训基地建设项目  施工图设计文件的审查工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号）。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同审查项目的基本情况：

2.1 项目名称：四川护理职业学院卫生健康实训基地建设项目

2.2 项目地点：德阳市一环路东一段199号

2.3 项目规模（建筑面积）：

第三条 审查的主要内容：

依据有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

3.1 是否按照已批准方案（初设）文件进行施工图设计，施工图是否达到国家规定的设计深度要求。

3.2 抗震、消防专项审查、节能、环保、安全卫生、人防、无障碍设计等是否符合工程建设强制性标准；对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准。

3.3 地基基础和主体结构的安全性。

3.4 勘察设计企业和注册执业人员及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的印章和签字。

3.5 设计企业和注册人员资质和证章是否符合相关规定。

3.6 其他法律、法规规定必须审查的内容。

第四条 审查周期

施工图审查周期是根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号）第十二条确定。

4.1大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。

4.2工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。

4.3 本项目施工图审查周期（含地勘报告）为  5  个工作日。

以上审查周期不包括施工图修改时间、设计单位的回复及复审时间。

第五条 委托单位应向审查单位提供下列文件资料，并对其准确性、真实性负责。

| 序号 | 文件资料名称 | 份数 | 提交时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审查委托书 | 1 |  | 网上委托 |
| 2 | 地质勘察报告书 | 1 |  | 原件 |
| 3 | 全套施工图 | 1 |  | 纸质版 |
| 4 | 各专业计算书 | 1 |  | 原件 |
| 5 | 立项批文、规划许可证 | 1 |  | 复印件 |
| 6 | 与蓝图一致的施工图光盘 | 1 |  | 审查合格后 |

第六条 审查单位应向委托单位交付下列文件资料，并对其质量负责。

| 序号 | 文件资料名称 | 份（套）数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程审查合格书 | 7 |  |  |
| 2 | 施工图设计文件审查报告 | 7 |  |  |
| 3 | 复核意见记录 |  |  | 必要时 |
| 4 | 返还甲方施工图套数（加盖审查专用章） | 7 |  | 电子交付施工图 |
| 5 | 其他按规定需提交的文件 |  |  |  |

第七条 审查收费标准及付款方式

7.1本合同施工图审查费为          元，大写:               。

7.2审查单位交付第六条全部资料后，委托单位应向审查单位付清全部审查费。

第八条 委托单位责任

8.1 委托单位应对报送审查单位的审查资料完整性、真实性、准确性负责，委托单位不得要求审查单位违反法国家相关法律、法规和工程建设相关标准进行审查，如因弄虚作假而产生的后果由委托单位负责。

8.2 审查单位提交合格证书后，委托单位因提供的资料错误或建设工程结构做重大修改、工程质量监督部门认为应对修改内容重新审查，造成审查单位重新审查时，甲乙双方应另行协商，签订补充条款，按审查单位所消耗的工作量委托单位向审查单位增付审查费。

8.3 委托单位因工程规模、结构调整、功能改变需要重新审查时，应报原批准部门同意，并提交原批准部门同意修改、调整的批文送原审查单位重新审查，双方应另行协商并签订补充条款。

第九条 审查单位的责任

9.1 审查单位应根据国家、地方相关法律、法规和工程建设标准，认真履行建设行政主管部门授予的审查职责；建设工程经施工图审查合格后，仍有违反工程建设强制性标准的、给委托单位造成损失的，审查单位应承担相应的赔偿责任。

9.2 审查单位应当在建设主管部门认定的资质和类别范围内进行施工图审查，对超越审查资质类别范围审查造成建设工程合格书无效、给委托单位造成经济损失时，按相关法律应承担相关责任。

9.3 审查单位不应向第三方扩散、转让委托单位提交的图纸和经济技术资料。

第十条 违约责任

10.1 委托单位应按合同约定时间和金额向审图单位支付审查费，若超期延误支付，按每个工作日承担审查费1‰的违约金。

10.2 审查单位由于自身原因延误了按本合同约定的审查资料交付时间（审查意见回复拖延时间应扣除），若超期延误按每个工作日承担审查费的1‰的违约金。

第十一条 其他约定事项

11.1 本合同在履行中由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.2 本合同在履行过程中发生的争执，应通过双方协商一致解决，协商不能达成一致意见，可按下列第  （一 ）   种方式解决。

（一）提交   成都  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向   /  人民法院起诉。

第十二条 本合同自委托单位、审查单位双方签字盖章后生效，双方履行合同的义务后自动终止。

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

委托单位：四川护理职业学院        审查单位：

（盖章）                          （盖章）

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                委托代理人（签字）：

住址：成都市龙泉驿区龙都南路       住址：

173号

电话：0838-6921023                 电   话：

开户银行：交通银行成都龙泉驿支行   开户银行：

账号：511620011018160008857        账    号：

年   月   日                             年   月   日